Phần 1 – Thiết kế chu trình theo dõi

1.1. Chu trình theo dõi góp ý sản phẩm

Sprint Review → Ghi nhận góp ý → Làm rõ → Product Owner xem xét → Liên kết Product Backlog Item (PBI) → Theo dõi quyết định ở Sprint Review tiếp theo.

| Bước | Người chịu trách nhiệm | Cách thực hiện |
| --- | --- | --- |
| 1. Ghi nhận góp ý | Product Owner Minh Anh | Ghi mã góp ý, nguồn, nội dung, Sprint phát sinh và trạng thái làm rõ. |
| 2. Làm rõ góp ý | Product Owner phối hợp với người góp ý và Developers khi cần | Xác định vấn đề, điều kiện, rủi ro và tiêu chí chấp nhận; thông tin chưa đủ phải ghi là “Chờ làm rõ”. |
| 3. Xem xét Product Backlog | Product Owner Minh Anh | Đánh giá giá trị, rủi ro và mức độ ưu tiên; tạo hoặc liên kết PBI nếu phù hợp. |
| 4. Cập nhật trạng thái | Product Owner Minh Anh | Ghi rõ kết quả: đã xem xét, đưa vào Product Backlog, chưa ưu tiên hoặc không chọn kèm lý do. |
| 5. Kiểm tra lại | Scrum Team tại Sprint Review tiếp theo | Xem lại quyết định và tiến độ liên quan; cập nhật trạng thái mà không xóa lịch sử. |

1.2. Chu trình theo dõi Improvement nội bộ

Sprint Retrospective → Chọn Improvement → Ghi người/nhóm theo dõi và bằng chứng → Thực hiện trong Sprint tiếp theo → Kiểm tra kết quả → Tiếp tục, điều chỉnh hoặc dừng có lý do.

| Bước | Người chịu trách nhiệm | Cách thực hiện |
| --- | --- | --- |
| 1. Xác định vấn đề nội bộ | Scrum Team | Dựa trên dữ liệu, hành vi và quy trình; không quy trách nhiệm cá nhân. |
| 2. Chọn Improvement | Scrum Team | Chọn số lượng nhỏ, có hành động cụ thể và kết quả mong đợi. |
| 3. Ghi nhận | Scrum Master Thu Hà hỗ trợ | Ghi mã, người/nhóm theo dõi, thời điểm kiểm tra và bằng chứng cần thu thập. |
| 4. Thực hiện | Người/nhóm theo dõi và Scrum Team | Thử nghiệm hành động cải tiến trong Sprint; cập nhật bằng chứng thực tế. |
| 5. Kiểm tra | Scrum Team tại Sprint Retrospective tiếp theo | So sánh bằng chứng với mục tiêu, quyết định tiếp tục, điều chỉnh hoặc dừng. |

Hai sự kiện vẫn được tổ chức riêng: Sprint Review tập trung vào sản phẩm và phản hồi các bên liên quan; Sprint Retrospective tập trung vào chất lượng, hiệu quả và cách làm việc của Scrum Team.

Phần 2 – Thiết kế bảng theo dõi

2.1. Bảng theo dõi góp ý sản phẩm

Các trạng thái được phân biệt rõ: Đã ghi nhận không đồng nghĩa với Đã làm rõ hoặc Đã đưa vào xem xét Product Backlog.

| Mã góp ý | Sprint | Nội dung | Trạng thái làm rõ | Liên kết PBI | Quyết định / bước tiếp theo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F-11-04 | 11 | Chuyển người sớm hơn khi AI không chắc chắn | Chờ làm rõ ngưỡng | Chưa có | Làm rõ điều kiện AI cần chuyển cho nhân viên CSKH. |
| F-11-04 | 12 | Giữ nguyên nội dung góp ý ban đầu | Chưa có bằng chứng xác nhận đã làm rõ | Chưa có | Tiếp tục theo dõi; không tự đánh dấu hoàn tất. |
| F-11-04 | 13 | Liên quan đến F-13-05 về chuyển người khi AI không chắc chắn | Cần xác nhận có cùng ý định và điều kiện áp dụng | Chưa có | Liên kết hai mã để cùng xem xét, nhưng giữ nguyên lịch sử từng góp ý. |
| F-13-05 | 13 | Chuyển cho người ngay khi AI trả lời “tôi không chắc” | Chờ làm rõ ngưỡng và điều kiện kích hoạt | Chưa có | Làm rõ với CSKH và Product Owner trước khi quyết định hướng xử lý. |

Lưu ý: Các dòng Sprint 12 và quyết định tiếp theo là trạng thái đề xuất để quản lý liên tục, không phải dữ liệu đã được xác nhận trong đề bài.

Với các góp ý còn lại, cần xử lý như sau:

- F-12-07: Giữ liên kết PBI-52? ở trạng thái chưa xác nhận. Product Owner kiểm tra mã PBI thực tế trước khi xác nhận liên kết.

- F-12-11: Chưa đưa yêu cầu “tăng tự động hóa lên 90%” thành cam kết. Cần làm rõ cách đo 90%, giá trị kỳ vọng, rủi ro và ảnh hưởng đến việc chuyển người khi AI không chắc chắn.

2.2. Bảng theo dõi Improvement

| Mã | Sprint 11 | Sprint 12 | Sprint 13 | Trạng thái và quyết định tiếp theo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IM-11-02 | Integration Test đầu tiên ở Ngày 8 | Integration Test đầu tiên ở Ngày 7 | Integration Test đầu tiên ở Ngày 8 | Tiếp tục mở. Bằng chứng cho thấy hành động chưa tạo ra cải thiện ổn định; kiểm tra thời điểm cấp quyền và mức sẵn sàng của PBI. |
| IM-12-04 | Chưa có dữ liệu trong đề bài | Theo dõi lỗi kênh đã ngừng thí điểm | Kênh không còn được sử dụng | Đề xuất dừng có lý do. Xác nhận không còn giá trị theo dõi kênh này, ghi lại quyết định và chuyển sang theo dõi kênh còn hoạt động nếu cần. |
| IM-13-03 | Chưa có dữ liệu trong đề bài | Chưa có dữ liệu trong đề bài | Đã kiểm tra một lần; hai phiên Pairing giúp giảm thời gian tái hiện lỗi | Tiếp tục kiểm tra. Đánh giá thêm ở Sprint sau để xác nhận hiệu quả có được duy trì hay không. |

Đối với IM-11-02, lịch sử Sprint 11–13 cho thấy thời điểm Integration Test đầu tiên lần lượt là Ngày 8, Ngày 7 và Ngày 8. Đây là bằng chứng chưa đạt được sự cải thiện ổn định, nhưng chưa đủ để kết luận nguyên nhân duy nhất là việc cấp quyền môi trường. Nhóm cần kiểm tra thêm thời điểm PBI sẵn sàng và các yếu tố gây chậm trễ.

Phần 3 – Quy tắc xử lý tình huống

3.1. Quy tắc cho ba tình huống

Tình huống 1: Chủ cửa hàng muốn tăng tự động hóa lên 90%, trong khi CSKH muốn chuyển người sớm khi AI không chắc chắn.

- Ghi nhận cả hai góp ý trong Sprint Review, không tự động chọn một yêu cầu làm cam kết.

- Product Owner Minh Anh làm rõ mục tiêu tự động hóa 90%, cách đo lường, rủi ro và điều kiện chuyển người cho CSKH.

- Xem xét mức độ an toàn, chất lượng phục vụ và giá trị sản phẩm trước khi quyết định ưu tiên trong Product Backlog.

- Không đưa bất đồng về yêu cầu sản phẩm thành vấn đề nội bộ của Retrospective, trừ khi nhóm cần cải thiện cách phối hợp hoặc ra quyết định.

Tình huống 2: Góp ý xuất hiện ở hai Sprint với câu chữ khác nhau; một góp ý có mã PBI kèm dấu hỏi.

- Giữ nguyên mã, nội dung và Sprint phát sinh của từng góp ý để bảo toàn lịch sử.

- So sánh nội dung, xác nhận chúng có cùng mục tiêu và điều kiện hay không; nếu liên quan, tạo liên kết giữa các mã thay vì xóa một góp ý.

- Với PBI-52?, đánh dấu Chưa xác nhận liên kết cho đến khi Product Owner kiểm tra mã và nội dung PBI.

- Chỉ cập nhật trạng thái “Đã làm rõ” khi có thông tin đủ để hiểu và xử lý góp ý; không coi việc ghi nhận là đã làm rõ.

Tình huống 3: Product Owner muốn báo cáo mọi góp ý là “đã tiếp nhận”, Developer muốn đóng mọi Improvement quá một Sprint.

- Tách biệt các trạng thái Đã ghi nhận, Đã làm rõ, Đã xem xét và Đã đưa vào Product Backlog. Báo cáo phải phản ánh đúng trạng thái thực tế.

- Improvement không tự động đóng khi quá một Sprint. Scrum Team kiểm tra bằng chứng và quyết định tiếp tục, điều chỉnh hoặc dừng có lý do.

- Scrum Master Thu Hà bảo đảm lịch sử, bằng chứng và quyết định được cập nhật minh bạch; không tự quyết định thay nhóm.

Áp dụng cụ thể:

| Improvement | Cách xử lý | Căn cứ |
| --- | --- | --- |
| IM-11-02 | Tiếp tục mở, điều chỉnh cách thực hiện và kiểm tra ở Sprint tiếp theo. | Integration Test đầu tiên vẫn ở Ngày 7–8 trong cả ba Sprint. |
| IM-12-04 | Đề xuất dừng sau khi Scrum Team xác nhận và ghi rõ lý do. | Kênh đã ngừng thí điểm, nên tiếp tục theo dõi lỗi của kênh này không còn phù hợp. |
| IM-13-03 | Tiếp tục kiểm tra hiệu quả ở Sprint sau, chưa đóng chỉ dựa trên một lần kiểm tra. | Hai phiên Pairing đã giúp giảm thời gian tái hiện lỗi, nhưng cần xác nhận hiệu quả có duy trì hay không. |

3.2. Tiêu chí đo lường sau ba Sprint tiếp theo

Tiêu chí: Tỷ lệ Sprint đạt mục tiêu bắt đầu Integration Test sớm.

- Cách đo: Số Sprint có Integration Test đầu tiên bắt đầu không muộn hơn Ngày 3 kể từ khi PBI đầu tiên sẵn sàng kiểm thử, chia cho tổng số Sprint được theo dõi, nhân 100%.

- Mục tiêu: Đạt ít nhất 2/3 Sprint trong ba Sprint tiếp theo.

- Bằng chứng: Thời điểm PBI sẵn sàng kiểm thử, thời điểm cấp quyền môi trường và thời điểm chạy Integration Test đầu tiên.

- Cách đánh giá: So sánh kết quả với dữ liệu trước cải tiến là Integration Test đầu tiên bắt đầu ở Ngày 7–8. Nếu chỉ tổ chức đủ sự kiện nhưng thời điểm kiểm thử không cải thiện, nhóm chưa có bằng chứng cho thấy chu trình đã tạo ra thay đổi thực chất.

Kết luận: Giải pháp sử dụng hai bảng theo dõi riêng, giữ nguyên lịch sử và xác định rõ người chịu trách nhiệm cập nhật. Sprint Review giúp phản hồi sản phẩm đi đến quyết định trong Product Backlog; Sprint Retrospective giúp Improvement được kiểm tra bằng bằng chứng ở Sprint tiếp theo. Nhờ đó, nhóm vừa duy trì tính minh bạch, vừa tránh biến việc theo dõi thành thủ tục giấy tờ.